Klub Przyrodników

ul. 1 Maja 22

66-200 Świebodzin

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH060010 KĄTY w województwie lubelskim

Autorzy opracowania:

dr Anna Cwener

mgr Piotr Chmielewski

ŚWIEBODZIN, listopad 2013

aktualizacja Lublin czerwiec 2014

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH060010 KĄTY w województwie lubelskim

SPIS TREŚCI

1. Etap wstępny pracy nad Planem	4

1.1. Informacje ogólne	4

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem	4

1.3. Mapa obszaru Natura 2000	5

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu	5

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem	7

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.	9

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności	10

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy	11

2. Etap II Opracowanie projektu Planu	12

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony	12

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru	13

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów	14

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka	15

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	15

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane	15

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem	19

4. Analiza zagrożeń	21

5. Cele działań ochronnych	22

6. Ustalenie działań ochronnych	23

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony	29

8. Wskazania do dokumentów planistycznych	31

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony	31

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic	31

11. Zestawienie uwag i wniosków	32

12. Literatura	33

13. Zestawienie kodów GUID	33

14. Załączniki (mapa obszaru, mapy rozmieszczenia siedlisk i gatunków, karty obserwacji siedlisk i gatunków, fotografie)	34

# 1. Etap wstępny pracy nad Planem

## 1.1. Informacje ogólne

| Nazwa obszaru | Kąty |
| --- | --- |
| Kod obszaru | PLH060010 |
| Opis granic obszaru | Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego |
| SDF | http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLH060010.pdf |
| Położenie | Woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zamość |
| Powierzchnia obszaru (w ha) | 23,98 ha |
| Status prawny | Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8135) Dz.U.UE.L.2013.24.58 Obszar zaproponowany jako OZW 2004.04., zatwierdzony jako OZW 2007.11. |
| Termin przystąpienia do sporządzenia Planu | Data ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia Planu. 03.10.2012 |
| Termin zatwierdzenia Planu | Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie dd - mm - rrrr |
| Koordynator Planu | Katarzyna Barańska |
| Planista Regionalny | Małgorzata Polkowska, mpolkowska@rdos.lublin.pl, +48817106522 |
| Sprawujący nadzór | RDOŚ Lublin, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin |

## 1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

| L.p. | Nazwa krajowej formy ochrony przyrody pokrywającej się z obszarem | Dokument planistyczny | Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze sporządzania PZO | Procent powierzchni obszaru pokryty istniejącym dokumentem planistycznym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomnik przyrody | Dz. U. Woj. Zamojskiego z 1988 r., nr 18, poz. 152 | Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody | 6% |
| 2. | Otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego | Brak dokumentów planistycznych | Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody | 100% |
| 3. | Obszar Natura 2000 Roztocze PLB 060012 | brak | Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody | 100% |

## 1.3. Mapa obszaru Natura 2000

## 1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu

I. Celem opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony. Obowiązek ten wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm). II. Obszar Natura 2000 Kąty PLH060010, został zatwierdzony Decyzją Komisji 2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 roku, przyjmującej na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L. 2008.12.1). Aktualny status prawny, powierzchnia obszaru oraz jego współrzędne geograficzne, regulowane są na mocy Decyzji Komisji 2012/14/UE z dnia 16 listopada 20012 roku w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L. 2012.11.105.). III. Przedmioty ochrony na terenie obszaru: Siedliska: 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati (kl. Festuco-Brometea) z istotnymi stanowiskami storczykowatych Orchidaceae – siedlisko priorytetowe (Fotografia w rozdziale 16) Gatunki roślin: 1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L. (Fotografia w rozdziale 16) Gatunki zwierząt: 4030 Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone Lista przedmiotów ochrony może ulec zmianie na skutek jej weryfikacji w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220. z późn. zm) dla obszarów Natura 2000 obowiązkowo sporządza się plan zadań ochronnych ustanawiany w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat. Plan zadań ochronnych jest narzędziem zarządzania zasobami przyrody, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony, których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. Plan ma określić aktualny stan przedmiotów ochrony, zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu, przez co należy rozumieć zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbędne działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania. Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Za pomocą publicznie dostępnego systemu teleinformatycznego będzie możliwe zapoznawanie się z kolejnymi etapami prac nad projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w ramach tych prac materiałami oraz z projektem planu. Materiały będą publikowane na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (www.lublin.rdos.gov.pl). Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na pocztę sekretariat@rdos.lublin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm) do materiałów gromadzonych podczas prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zorganizuje spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Kąty PLH060010. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, kierując się, wynikającą z zapisu ustawowego, koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej; organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie, których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Kąty PLH060010; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000; przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000. Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych winny być transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.

## 1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

| Lp. | Kod | Nazwa polska | Nazwa łacińska | % pokrycia | Pop. Osiadł. | Pop. Rozrodcza | Populacja Przemieszczająca się | Populacja zimująca | Ocena Pop. | Ocena St. zach.. | Ocena Izol. | Ocena Ogólna | Opina dot. wpisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 6210*-3 | Kwietne murawy kserotermiczne |  | 23,6 |  |  |  |  | - | A | - | A | Murawy na różnych etapach sukcesji z licznymi gatunkami rzadkimi i storczykami, |
| R1 | 1902 | Obuwik pospolity | Cypripedium calceolus |  |  |  |  |  | C | A | C | B | Dokonano weryfikacji stanu i liczebności populacji, ocena utrzymana |
| Z3 | 4030 | Szlaczkoń szafraniec | Colias myrmidone |  |  | p |  |  | C | B | C | B | Gatunek prawdopodobnie wyginął w granicach zasięgu, mimo niepogorszonego stanu siedliska. Gatunku nie potwierdzono mimo poszukiwań, ocena D |
| pR2 | 2249 | Dziewięćsił popłocholistny | Carlina onopordifolia |  |  |  |  |  | C | B | A | D | Populacja antropogeniczna, kilka osobników (<10) ma dobre warunki siedliskowe, prawdopodobnie będzie zwiększać liczebność i zajmowany areał |

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki), oceny: A-doskonała, B-dobra, C-średnia, D-nieznacząca.

## 1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

Udział społeczeństwa w opracowywaniu planu zadań ochronnych zapewniony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Głównym kanałem komunikacji w ramach prac nad projektem planu jest droga elektroniczna, w tym strona internetowa http://lublin.rdos.gov.pl/ oraz adres mailowy mpolkowska@rdos.lublin.pl. Równolegle dostępny jest adres Wykonawcy planu – Klubu Przyrodników: kp@kp.org.pl. Na stronie internetowej http://lublin.rdos.gov.pl/ publikowane są wszelkie informacje oraz materiały dotyczące prowadzonych prac nad planem, w tym publikowana jest informacja o terminach oraz miejscach spotkań dotyczących PZO. W związku z realizacją PZO został powołany Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW), którego zadaniem jest tworzenie oraz konsultowanie zapisów planu. Zespół został stworzony na podstawie indywidualnych zgód oraz złożonych oświadczeń o dobrowolnym przystąpieniu do Zespołu Lokalnej Współpracy, którego zadaniem jest udział w tworzeniu planów. Skład Zespołu Lokalnej Współpracy wymieniony jest w pkt. 1.8 niniejszego planu. Na podstawie oświadczeń złożonych podczas pierwszego spotkania (jak również na podstawie oświadczeń nadsyłanych pocztą tradycyjną po spotkaniu) poświęconego procedurze tworzenia planów zorganizowanych dla lokalnych interesariuszy, stworzono bazę adresów mailowych, na które rozsyłane były informacje związane z terminami oraz miejscami spotkań Zespołu jak również, przesyłane są materiały zawierające podsumowanie informacji z danego etapu/modułu prac nad planami, które podlegają bieżącej weryfikacji przez członków Zespołu. Pierwsze spotkanie, w dniu 09.11.2012 roku odbyło się gościnnie w domu sołtysa wsi Wychody. Drugie w dniu 7 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Zamość. Informacja o trybie sporządzania dokumentacji planu oraz miejscu składania uwag została przekazana w obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WPN.6320.10.1.2012.MP O z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do sporządzenia projektu dokumentacji planu zadań ochronnych, które zostało rozesłane do lokalnych urzędów i instytucji prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń urzędów. Obwieszczenie opublikowane zostało również na stronie http://lublin.rdos.gov.pl/, w dzienniku „Gazeta Wyborcza” wydanie z dnia 04.10.2012 roku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin.

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

| Instytucja/osoby | Zakres odpowiedzialności | Adres siedziby instytucji/osoby | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublin |  | ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin | (081) 44 16 600 info@lubelskie.pl |
| Starostwo Powiatowe w Zamościu | Promocja, udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość | (084) 530 09 00 |
| Urząd Gminy Zamość | Promocja, udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość | (084) 639 29 59 |
| RDOŚ Lublin | zarządzanie | ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin | (81)710 65 22 |
| Roztoczański Park Narodowy | Promocja, udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec | (084) 687 20 66 |
| Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego | udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość | (084) 627 06 13 |
| ARiMR w Zamościu | udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość | (084) 638 30 24 |
| Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze | udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Partyzantów 74/59, 22-400 Zamość | zamtop@wp.pl |
| Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne | udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Plagego i Laśkiewicza 3/59, 20-317 Lublin | lto@op.pl |
| Klub Przyrodników | właściciel części gruntów, udostępnianie informacji, doradzanie | ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin | kp@kp.org.pl |

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

| Imię i nazwisko | Funkcja | Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Małgorzata Polkowska | Planista Regionalny | RDOŚ | mpolkowska@rdos.lublin.pl, +48817106522 |
| Katarzyna Barańska | Koordynator Planu | Wykonawca | kasia_baranska@interia.pl |
| Piotr Chmielewski |  | Wykonawca | chmipiotr@interia.pl |
| Anna Cwener |  | Wykonawca | acwener@wp.pl |
| Jan Kyc | Przedstawiciel rolników | Sołtys wsi Wychody |  |
| Kazimierz Bunel | Przedstawiciel rolników | Spółdzielnia produkcji Rolnej w Zamościu | (84) 639 69 05 |
| Przemysław Stachyra | Przedstawiciel Parku Narodowego | Roztoczański Park Narodowy | (84) 687 20 66 |
| Magdalena Sobczyk | Przedstawiciel gminy | Urząd Gminy Zamość | 84 639 29 59 |
| Mirosław Jakubczyk | Przedstawiciel gminy | Urząd Gminy Zamość | 84 639 29 59 |
| Józef Siemczyk | Przedstawiciel ośrodków doradczych dla rolników | Biuro Powiatowe ARiMR w Zamościu |  |
| Mirosław Brodziak | Przedstawiciel ośrodków doradczych dla rolników | Biuro Powiatowe ARiMR LOR |  |

# 2. Etap II Opracowanie projektu Planu

Moduł A

## 2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

| Typ informacji | Dane referencyjne | Zakres informacji | Wartość informacji | Źródło dostępu do danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiały publikowane | Izdebski K., Fijałkowski D. 1957. Projektowany rezerwat stepowy w Kątach pod Zamościem. Chrońmy Przyr. Ojczystą 13(5): 21–26. Izdebski K., Fijałkowski D. 1959. Fragment roślinności kserotermicznej w Kątach pod Zamościem. Annales UMCS. Sec. C. 11, 13: 507-521 Brzeg A., Koczewska A., Szkudlarz P. 1988. Dziurawiec wytworny (Hypericum elegans Steph.) W Katach pod Zamościem – nowy gatunek pontyjski we florze Polski Fragm. Flor. et Geobot. 33 (1-2): 49-52 Trąba C. 2011. Walory florystyczne i estetyczne muraw kserotermicznych w okolicy Zamościa. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. 67 (4) 340-345. | Opis flory projektowanego rezerwatu Opis flory projektowanego rezerwatu Informacja o nowym gatunku w obszarze i w Polsce Wyczerpujący opis roślinności ostoi Kąty | Recenzowany artykuł naukowy, wartość historyczna Recenzowany artykuł naukowy, wartość, historyczna Recenzowany artykuł naukowy, wartość wysoka Recenzowany artykuł naukowy, wartość wysoka | Pliki PDF, JPG, tiff, Word, shp, png, itp. obejmujące całość lub istotne wyciągi z punktu widzenia celów ochrony obszaru oraz linki do stron internetowych |
| Materiały niepublikowane | Wawerski J., Pałka K., Wójciak J. 2002. Dokumentacja do utworzenia rezerwatu przyrody „Kąty”. Lublin. | Szczegółowe informacje dotyczące obszaru ostoi Kąty. | wysoka | Archiwum RDOŚ, Lublin |
| Raporty | Gosik R. 2012. Lista ryjkowców w obszarze ostoi Kąty | Lista ryjkowców stwierdzonych na obszarze ostoi Kąty | wysoka | Siedziba KP |
|  | Pałka K. 2012 Motyle naturowe w obszarze ostoi Kąty | Badania mające potwierdzić występowanie Colias myrmidone lub innych gatunków naturowych na terenie ostoi |  |  |
|  | Rozwałka R. 2012.Pajęczaki w obszarze ostoi Kąty | Badania mające stwierdzić występowanie gatunków naturowych na terenie ostoi |  |  |

## 2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

Obszar Natura 2000 Kąty położony jest na wzniesieniu pomiędzy miejscowościami Kąty II i Wychody (gm. Zamość, pow. zamojski, woj. lubelskie). Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Kondrackiego (1988), ostoja zlokalizowana jest na Wyżynie Lubelsko-Lwowskiej, w makroregionie Wyżyna Lubelska i mezoregionie Padół Zamojski. Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną wg. J. M. Matuszkiewicza (2008), obszar leży: C. Dział Wyżyn Południowopolskich C.9. Kraina Roztoczańska C.9.3. Okręg Izbicko-Tomaszowski C.9.3.b Podokręg Łabuńsko-Zawadzki Ostoja zajmuje zbocza kredowego wzniesienia zwanego Wieprzecką Górą (287,8 m n.p.m.) o ekspozycji S, SW, W, NW i N, położonego pomiędzy wsiami Kąty II i Wychody. Gleby obszaru stanowią, średniogłębokie do płytkich, rędziny kredowe. Najbliższe otoczenie ostoi stanowią pola uprawne znajdujące się u podnóża i na wierzchowinie wzgórza. W bliskim sąsiedztwie, ok. 3 km na E od ostoi, znajduje się dolina rzeki Topornicy. Od W i NW i N, Wieprzecka Góra przylega do lasów Markowiczyzna i Serwitut. Ostoja zlokalizowana jest w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dominującym siedliskiem przyrodniczym są tu kwietne murawy kserotermiczne z istotnymi stanowiskami storczykowatych. Z listą gatunków roślin objętych ochroną prawną, liczącą niemal 30 pozycji, ostoja „Kąty” jest prawdopodobnie najcenniejszym tego typu obiektem w Polsce. Obszar ostoi, dawniej intensywnie użytkowany, zagrożony jest z powodu nadmiernej penetracji, z czym wiążą się negatywne zjawiska, jak zadeptywanie muraw kserotermicznych i zrywanie lub wykopywanie dekoracyjnych gatunków roślin. Niektóre fragmenty zboczy są zalesiane lub zaorywane. Skuteczną ochronę obiektu utrudnia skomplikowana struktura własności gruntów.

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

| Typy użytków gruntowych | Typ własności | Powierzchnia użytków w ha | % udział powierzchni w obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| Lasy | Skarb Państwa |  |  |
|  | Własność komunalna | 0,66 | 2,75 |
|  | Własność prywatna | 0,02 | 0,08 |
| Grunty orne | Własność prywatna | 3,04+10,24 | 55,33 |
|  | Własność komunalna | 0,77 | 3,21 |
| Łąki trwałe | Własność prywatna | 1,83 | 7,63 |
| Pastwiska trwałe | Własność prywatna | 0,43 | 1,79 |
| Nieużytki | Własność prywatna | 0,13 | 0,54 |
| Inne |  | 6,88 | 28,67 |
|  | Inne | - | - |

## 2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka

| Typy użytków | Typ własności | Powierzchnia objęta dopłatami UE w ha | Rodzaj dopłaty, działania/priorytetu/programu, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lasy komunalne | - |  |
|  | Lasy prywatne | - |  |
| Trwałe użytki zielone | Własność prywatna | - |  |
| Tereny zadrzewione lub zakrzewione |  | - |  |
| Inne | Własność prywatna | 2,83 |  |
|  | Inne | - |  |

## 2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

| Lp. | Tytuł opracowania | Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie planu/programu/wdrażanie projektu | Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ na przedmioty ochrony | Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania | Ustalenia dot. Działań minimalizujących lub kompensujących |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strategia rozwoju gminy Zamość 2007-2015 | Gmina Zamość | Uwzględniono obszar „Kąty” | 6210, 1902, 4030 | Brak |
| 2. | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/91/11 Rady Gminy Zamość z dnia 12 sierpnia 2011 r. | Gmina Zamość | Uwzględniono obszar „Kąty” na rysunkach studium oraz w części opisowej jako C1-I-3 objęte prawną ochroną środowiska przyrodniczego – wyłączone z zabudowy (rezerwat faunistyczny „Hubale” /suseł perełkowy/ oraz rezerwat i pomnik przyrody „Kąty”, projektowany użytek ekologiczny źródlisko Wychody – zakaz zalesiania); | 6210, 1902, 4030 | brak |
| 3. | Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego (w trakcie zatwierdzania) | Roztoczański Park Narodowy | Płaty muraw w Kątach, lezące w otulinie RPN wskazane jako cenne przyrodniczo | 6210, 1902, 4030 | brak |

## 2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane

| Przedmiot ochrony | Ocena ogólna | Powierzchnia | Liczba stanowisk | Rozmieszczenie w obszarze | Stopień rozpoznania | Zakres prac terenowych uzupełniających/ Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedliska przyrodnicze 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne | A | 6 ha | 1 | Płaty w różnym stopniu wykształcone, tworzące ciągłość | dobry | Prace botaniczne prowadzono od czerwca do września na całym obszarze ostoi. Murawy zróżnicowane, od inicjalnych do przechodzących w zarośla, bogate florystycznie. Głównymi zagrożeniami są: sukcesja i ekspansja Calamagrostis epigejos |
| Gatunki roślin 1902 Obuwik pospolity | B |  | 1 | Liczebność ok. 300 | dobry | Populacja, w skali regionu, niezbyt liczna, w dobrym stanie. Zagrożeniem może być nadmierne ocienienie. |
| Gatunki zwierząt 4030 Szlaczkoń szafraniec | D |  |  |  |  | Gatunek mimo poszukiwań niepotwierdzony, istnieją jednak dobre warunki dla rozwoju gatunku: duża populacja rośliny żywicielskiej – Chamaecytisus ruthenicus oraz mozaika siedlisk zaroślowych, leśnych i otwartych muraw kserotermicznych |

Wyjaśnienie ocen: A – bardzo dobra, B-dobra, C-średnia, D-nieznacząca.

### 2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea Charakterystyka Siedlisko obejmuje, wykształcone na zboczach wzniesienia (miejscami na odłogach) i w lukach pomiędzy zaroślami tarniny i zadrzewieniami sosny zwyczajnej, zbiorowiska roślinności murawowej. Większość muraw ostoi Kąty to zbiorowiska inicjalne, tylko miejscami (głównie w północnej części obiektu) występują lepiej wykształcone płaty zespołu Inuletum ensifoliae. Murawy kserotermiczne ostoi Kąty, należą do najbogatszych w gatunki rzadkie i chronione w Polsce. Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w 2006-2008 roku na 184 stanowiskach w regionie biogeograficznym kontynentalnym, stan zachowania siedliska w 106 przypadkach uznano za niezadowalający (U1), w 52 przypadkach uznano za zły (U2), a w 26 przypadkach za właściwy (FV).Według projektu raportu do Komisji Europejskiej, opracowanego przez GIOŚ, stan zachowania siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym oceniono jako zły. Powierzchnia [ha] – 12 ha (dane z SDF); 6 ha (po weryfikacji) Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF); B (po weryfikacji) Zagrożenia Zaśmiecanie, wykopywanie dekoracyjnych gatunków roślin, sukcesja naturalna, inwazja gatunków (trzcinnik piaskowy, rajgras wyniosły) (pełny spis zagrożeń znajduje się w punkcie 4. Analiza zagrożeń).

### 2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L. Charakterystyka Gatunek wieloletniej byliny z rodziny storczykowatych Orchidaceae o charakterystycznych kwiatach, dorastający do 50 cm wysokości. Kwitnie w maju i na początku czerwca. Rozmnaża się wegetatywnie i przez nasiona. Jest rośliną wapniolubną przywiązaną do siedlisk półcienistych. Na Lubelszczyźnie najczęściej spotykany jest w widnych grądach subkontynentalnych i dąbrowach na podłożu kredowym oraz w zbiorowiskach kserotermicznych (przeważnie okrajkowych). W ostoi Kąty, obuwik spotykany jest głównie w północnej części obiektu – najchętniej w luźnych drzewostanach sosnowych. Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 Gatunek objęty był monitoringiem GIOŚ, przeprowadzonym w 2006-2008 roku na 19 stanowiskach. Stan populacji na 7 z nich uznano za właściwy (FV), na 7 stanowiskach niezadowalający (U1), a na 5 zły (U2). 7 stanowisk uzyskało ocenę ogólną niezadowalającą (U1), 6 – właściwą (FV) i 6 złą (U2). Zgodnie z wynikami monitoringu, „stan gatunku w rejonie kontynentalnym może być oceniony na U1 w kierunku U2”. Liczebność (liczba pędów) – ponad 100-300 (dane z SDF); ok. 300 (po weryfikacji) Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF); A (po weryfikacji) Zagrożenia Wykopywanie i zrywanie roślin, ryzyko zbyt silnego zacienienia siedliska (pełny spis zagrożeń znajduje się w punkcie 4. Analiza zagrożeń).

Wyjaśnienie ocen stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000: FV-dobry, U1-niewystarczający, U2-zły, XX-brak danych. Oceny stanu zachowania w obszarze: A-doskonały, B-dobry, C-średni, D-zły.

### 2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

4030 Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone Charakterystyka Rozpiętość skrzydeł 40–46 mm. Tło skrzydeł pomarańczowe do pomarańczowoczerwonego. Tylne skrzydło w części nasadowej czasami z szarym lub zielonkawym odcieniem. Na zewnętrznym brzegu skrzydeł znajduje się czarna obwódka, która u samicy jest znaczona żółtymi plamami. Na przednim skrzydle na żyłce poprzecznej występuje duża czarna plamka. Czasami spotykane są samice o białawej lub bladożółtej barwie tła skrzydeł. Gatunek występuje w otwartych środowiskach kserotermicznych. Preferuje suche śródleśne i przyleśne łąki, polany, wrzosowiska oraz przydroża i przytorza w borach sosnowych [4030, 6120]. Ponadto spotykany na słonecznych wzgórzach i innych terenach o podłożu wapiennym. Zazwyczaj stwierdzany jest tam, gdzie występuje jego roślina pokarmowa. Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); X (po weryfikacji) Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000.W 2012 monitoring gatunku prowadzono na 7 stanowiskach zlokalizowanych w obszarach Natura 2000, gatunek obserwowano w jednej ostoi. W ostatnich latach nastąpił w Polsce regres zasięgu i liczby stanowisk. Pomimo dobrze zachowanych otwartych zbiorowisk murawowych w obszarze Kąty, gatunku nie udało się odnaleźć.

Wyjaśnienie ocen stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000: FV-dobry, U1-niewystarczający, U2-zły, XX-brak danych. Oceny stanu zachowania w obszarze: A-doskonały, B-dobry, C-średni, D-zły.

Moduł B

# 3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

|  | Przedmioty ochrony objęte Planem |
| --- | --- |
| Lp. | Siedliska przyrodnicze | Kod Natura | Stanowisko | Parametr stanu | Wskaźnik | Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych danych wg skali FV, UI, U2 | Ocena stanu ochrony po weryfikacji terenowej wg skali FV, UI, U2 | Ogólna ocena stanu ochrony siedliska/gatunku wg skali FV, UI, U2 | Ocena stanu ochrony stanowiska wg skali FV, UI, U2, XX | Uwagi |
| 1. | Kwietne murawy kserotermiczne | 6210*-3 | GUID 1 {56f4ea4a-c4d1-4937-b77e-ae266b8ce14a | Powierzchnia siedliska |  | XX | FV | U1 | U1 | Murawy bogate w gatunki charakterystyczne dla klasy Festucco-Brometea, min.: Inula ensifolia, Linum flavum, Adonis vernalis, Scabiosa ochroleuca, Campanula sibirica, Thesium linophyllon i in. np.: Peucedanum alsaticum, Trifolium rubens, z licznymi gatunkami storczyków m.in. Orchis purpurea, Orchis militaris. Zagrożenie dla muraw stanowić może inwazja Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius oraz procesy naturalnej sukcesji. |
|  |  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki ekspansywne | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ekspansja drzew i krzewów | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Liczebność populacji storczykowatych | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonalnej | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Perspektywy ochrony |  | XX | U1 |  |  |  |
| Gatunki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obuwik pospolity | 1902 | GUID 1 {11decc08-68e6-4443-a97a-c475d419ad0d} | Stan populacji | Liczebność | XX | FV | U1 | U1 |  |
|  |  |  |  |  | Struktura | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stan zdrowotny | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  | Stan siedliska | Powierzchnia potencjalnego siedliska | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Powierzchnia zajętego siedliska | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fragmentacja siedliska | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność krzewiastą i drzewiastą | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ocienienie | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki konkurencyjne/ekspansywne | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wysokość runi | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wojłok | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Miejsca do kiełkowania | XX | U1 |  |  |  |
| 2. | Szlaczkoń szafraniec | 4030 | 1 | Stan populacji |  | U1 |  | XX | XX | Gatunek w całej Polsce wykazuje wyraźny spadek liczby stanowisk i liczebności populacji na stanowiskach. Na Terenie ostoi nie odnaleziony, prawdopodobnie wyginął mimo niezmienionych warunków siedliskowych |
|  |  |  |  | Stan siedliska |  | XX |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perspektywy ochrony |  | U2 |  |  |  |  |

Do monitoringu wybierano transekty, najlepiej oddające stan siedliska i gatunków. Murawy priorytetowe, z gatunkami storczykowatych, jedne z najbogatszych w Polsce pod względem ilości gatunków chronionych i zagrożonych. Głównym zespołem roślinnym jest Inuletum ensifoliae, w północnej części obszaru zarastające, przechodzące w zbiorowiska okrajkowe, w północnej części obszaru, często inicjalne wykształcające się na gruntach wcześniej użytkowanych rolniczo, w tych płatach duży udział maja gatunki łąkowe, zwłaszcza Arrhenatherum elatius. Cypripedium calceolus ma odpowiednie dla siebie warunki świetlne, nadmierny rozwój warstwy runa (zwarte płaty Brachypodium pinnatum) mogą ograniczać ilość miejsc do kiełkowania. Colias myrmidone w obszarze nie został potwierdzony.

Wyjaśnienie ocen: FV-dobry, U1-niewystarczający, U2-zły, XX-brak danych.

# 4. Analiza zagrożeń

| Lp. | Przedmiot ochrony | Numer stanowiska | Zagrożenia | Opis zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Istniejące | Potencjalne |  |
| 1. | 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne | {56f4ea4a-c4d1-4937-b77e-ae266b8ce14a | A01 Uprawa A04.03 Zarzucenie pasterstwa E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych K02 Ewolucja biocenotyczna | B01.01 Zalesianie A01 Uprawa C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu | Istniejące: A01 - podorywanie/zaorywanie płatów siedlisk kserotermicznych A04.03 - brak wypasu sprzyja rozwojowi zarośli (głównie tarniny) E03.01 - zaśmiecanie płatów muraw odpadami gospodarskimi K02 - wkraczanie niepożądanych gatunków krzewiastych i drzewiastych Potencjalne: B01.01 - możliwość zalesiania odłogów i nieużytków A01 - zaorywanie i zajmowanie pod uprawę muraw C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu- lokalizacja odwiertów lub dróg przejazdu przy poszukiwaniach gazu łupkowego |
| 2. | 1902 Obuwik pospolity | {11decc08-68e6-4443-a97a-c475d419ad0d} | A01 Uprawa F04 Pozyskiwanie/usuwanie roślin E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych K02 Ewolucja biocenotyczna | B01.01 Zalesianie A01 uprawa C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu | Istniejące: A01 - podorywanie/zaorywanie siedlisk obuwika F04 - wielokrotnie obserwowane na stanowisku pozyskiwanie roślin do ogródków i w celach handlowych E03.01 - zaśmiecanie siedlisk gatunków z rodziny storczykowatych K02 - wkraczanie gęstych wielogatunkowych zarośli na siedliska obuwika Potencjalne: B01.01 - możliwość zalesiania odłogów i nieużytków ze stanowiskami storczyków A01 - zaorywanie i zajmowanie pod uprawę muraw C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu- lokalizacja odwiertów lub dróg przejazdu przy poszukiwaniach gazu łupkowego |
| 3. | 4030 Szlaczkoń szafraniec |  | K02 Ewolucja biocenotyczna |  | Istniejące: K02 - wkraczanie gęstych wielogatunkowych zarośli na siedliska gatunku |

# 5. Cele działań ochronnych

| L.p. | Przedmiot ochrony | Stan ochrony | Cele działań ochronnych | Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6210-3 Murawy kserotermiczne | U1 | 1) Przywrócenie właściwego stanu ochrony i areału muraw kserotermicznych – optymalnie w warunkach ekstensywnej gospodarki pasterskiej. 2) Zahamowanie rozprzestrzeniania się roślinności zaroślowej | 10 lat |
| 2. | 1902 Obuwik pospolity | U1 | 1) Utrzymywanie optymalnych warunków świetlnych w miejscach występowania. | 10 lat |
| 3. | 4030 Szlaczkoń szafraniec | xx | 1) Utrzymywanie optymalnych warunków siedliskowych | 10 lat |

Przyjęte cele mają za zadanie utrzymać lub poprawić stan priorytetowego siedliska 6210 zachować stan populacji obuwika pospolitego oraz utrzymać siedlisko szlaczkonia szafrańca.

Wyjaśnienie ocen: FV-dobry, U1-niewystarczający, U2-zły, XX-brak danych.

Moduł C

# 6. Ustalenie działań ochronnych

|  | Przedmiot ochrony | Działania ochronne |
| --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nr i nazwa | Zakres prac | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Szacunkowe koszty (w tys. zł) | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
| 1. | Kod i nazwa 6210 murawy kserotermiczne | Nr | Działania związane z ochroną czynną |  |
|  |  | A1 | Użytkowanie murawy, które będzie zapobiegać ekspansji drzew i krzewów (działanie obligatoryjne) | Zachowanie dotychczasowego, otwartego charakteru siedliska. Zalesianie, zaorywanie spowoduje zniszczenie siedliska. | Zbocza z murawami na działkach-Obręb geodezyjny Wieprzec-Wychody: 319/1, 320/2, 321, 322, 323, 328/1, 330, 342, 1665/1, 1666/1, 1706/1, 1708, 1667, 1670, 326, 336, 338 | Do końca obowiązywania pzo | 4 | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | A2 | Prześwietlenie lasu (działanie fakultatywne) | Usunięcie nadmiernie rozwijającej się tarniny i derenia | Obręb geodezyjny Wieprzec-Wychody: 342 | 2013 co 5 lat | 5 | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | A3 | W przypadku braku wypasu: usuwanie tarniny i sosny (działanie fakultatywne) | Wycinanie/ wyrywanie tarniny i siewek sosny z muraw | Zbocza z murawami na działkach Obręb geodezyjny Wieprzec-Wychody:: 319/1, 320/2, 321, 322, 323, 328/1, 330, 342, 1665/1, 1666/1, 1706/1, 1708, 1667, 1670, 326, 336, 338 | 0d 2013 Ewentualnie do powtórzenia, co 5 lat, X-XI | 5 | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | A4 | W przypadku braku wypasu: Koszenie muraw (działanie fakultatywne) | Koszenie muraw wraz z usuwaniem biomasy, mozaikowo w odstępach, co 3-4 lata | Zbocza z murawami na działkach Obręb geodezyjny Wieprzec-Wychody: 319/1, 320/2, 321, 322, 323, 328/1, 330, 342, 1665/1, 1666/1, 1706/1, 1708, 1667, 1670, 326, 336, 338 | Od 2013 co 2-3 lata, IX-X | 5 | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | A5 | Odsłanianie gleby (działanie fakultatywne) | Odsłanianie niewielkich fragmentów gleby (tworzenie luk) | Obręb geodezyjny Wieprzec-Wychody 1706/1 w sąsiedztwie Carlina onopordifolia | 2015, w razie konieczności, co 5 lat, VIII-IX | 1 | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | Nr | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |
|  |  | B1 | Przywrócenie ekstensywnego wypasu (działanie fakultatywne) | Koszarowy wypas. Obsada zwierząt max. 0,6 DJP/ha. Obsada optymalana 0,4 DJP/ha | Zbocza z murawami Obręb geodezyjny Wieprzec-Wychody na działkach: 319/1, 320/2, 321, 322, 323, 328/1, 330, 342, 1665/1, 1666/1, 1706/1, 1708, 1667, 1670, 326, 336, 338 | Co roku w terminie maj-październik. | 7/ rok | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | Nr | Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych |
|  |  | C1 | Monitoring na stałych powierzchniach | Zgodnie z metodą GIOŚ | Proponowana lokalizacja: transekt – 1, 20x100 m, punkt środkowy początku transektu N 50 40 29.29; E 23 07 12.46, punkt środkowy końca transektu N 50 40 32.01; E 23 07 15.17, transekt – 2, 20x100 m, punkt środkowy początku transektu N 50 40 24.48; E 23 07 15.90, punkt środkowy końca transektu N 50 40 22.51; E 23 07 20.05, transekt – 3; 20x100 m, punkt środkowy początku transektu N 50 40 25.01; E 23 07 35.98, punkt środkowy końca transektu N 50 40 27.37; E 23 07 39.64 | Czerwiec lipiec, co najmniej, co 3 lata | 1,5/ co 3 lata | RDOŚ |
|  |  | Nr | Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony |
| 2. | Kod i nazwa 1902 Obuwik pospolity | Nr | Działania związane z ochroną czynną |
|  |  | A1 | Prześwietlenie lasu (działanie fakultatywne) | Usunięcie nadmiernie rozwijającej się tarniny i derenia | Północna część obszaru, Obręb Wieprzec-Wychody, działki działki 342, 1708 | 2013 co 5 lat | 5 (tożsame z ochroną 6210) | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | A2 | W przypadku braku wypasu: usuwanie tarniny i sosny (działanie fakultatywne) | Wycinanie/ wyrywanie tarniny i siewek sosny, niedopuszczenie do wytworzenia się zwartych zarośli | Północna część obszaru, Obręb Wieprzec-Wychody, działki: 342, 1708 | 0d 2013 Ewentualnie do powtórzenia, co 5 lat, X-XI | 2 (tożsame z ochroną 6210) | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | Nr | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |
|  |  | Nr | Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych |
|  |  | C1 | Monitoring na stałych powierzchniach | Zgodnie z metodą GIOŚ | transekt 40x10 m, punkt środkowy początku transektu N 50 40 35.1; E 23 07 28.0, punkt środkowy końca transektu N 50 40 35.1; E 23 07 26.0 | Czerwiec lipiec, co najmniej, co 4 lata | 0,5 | RDOŚ |
|  |  | Nr | Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony |
|  |  | N | Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 |
| 3. | Kod i nazwa 4030 Szlaczkoń szafraniec | Nr | Działania związane z ochroną czynną |  |
|  |  |  | Zachowanie siedliska i gatunku żywicielskiego Chamaecytisus rhutenicus | Zachowanie otwartego charakteru siedliska (działanie obligatoryjne). Zalesianie, zaorywanie spowoduje zniszczenie siedliska motyla. | Zbocza z murawami na działkach: 319/1, 320/2, 321, 322, 323, 328/1, 330, 342, 1665/1, 1666/1, 1706/1, 1708, 1667, 1670, 326, 336, 338 | Do końca obowiązywania pzo | 4 | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | Nr | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |
|  |  |  | Przywrócenie ekstensywnego wypasu (działanie fakultatywne) | Koszarowy wypas. Obsada zwierząt max 0,6 DJP/ha. Obsada optymalana 0,4 DJP/ha | Zbocza z murawami na działkach: 319/1, 320/2, 321, 322, 323, 328/1, 330, 342, 1665/1, 1666/1, 1706/1, 1708, 1667, 1670, 326, 336, 338 | Co roku w terminie maj-październik. | 7/ rok (tożsame z ochroną 6210) | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | Nr | Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych |
|  |  |  | Monitoring na stałych powierzchniach | Zgodnie z metodą GIOŚ | 2 losowo wybrane transekty | Czerwiec lipiec, co najmniej, co 3-4 lata | 1 | RDOŚ |
|  |  | Nr | Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony |
|  |  | N |  |

Murawy kserotermiczne są siedliskami półnaturalnymi utrzymującymi się dzięki działalności człowieka, po zaprzestaniu użytkowania ulegają sukcesji stąd konieczność przywrócenia wypasu bądź podejmowanie innych działań zapobiegających przechodzenie muraw w zbiorowiska zaroślowe i leśne: wycinanie krzewów i koszenie. Zachowanie w dobrym stanie muraw i fragmentów widnych zarośli jest warunkiem utrzymania się populacji obuwika pospolitego. Odsłaniane gleby w sąsiedztwie Carlina onopodrifolia jest warunkiem utrzymania się i zwiększania liczebności tego gatunku.

# 7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

| L.p. | Przedmiot ochrony | Cel | Parametr | Wskaźnik | Zakres prac monitoringowych | Terminy/ częstotliwość | Miejsce | Podmiot odpowiedzialny | Szacowany koszt (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6210-3 murawy kserotermiczne | Przywrócenie właściwego stanu ochrony i areału muraw kserotermicznych – optymalnie w warunkach ekstensywnej gospodarki pasterskiej. | Struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | Zgodnie z metodyką GDOŚ | Co 3 lata | 1) transekt 20x100 m, początek: N 50 40 29.29; E 23 07 12.46, koniec: N 50 40 32.01; E 23 07 15.17, 2) transekt 20x100 m, początek: N 50 40 24.48; E 23 07 15.90, koniec: N 50 40 22.51; E 23 07 20.05, 3) transekt 20x100 m, początek: N 50 40 25.01; E 23 07 35.98, koniec: N 50 40 27.37; E 23 07 39.64 | RDOŚ | 1,5 |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność populacji gatunków storczykowatych |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków krzewów i drzew |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki roślin zielnych |  |  |  |  |  |
| 2. | 6210-3 murawy kserotermiczne | Zahamowanie rozprzestrzeniania się roślinności zaroślowej w płacie. | Struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | Zgodnie z metodyką GDOŚ | Co 3 lata | 1) transekt 20x100 m, początek: N 50 40 29.29; E 23 07 12.46, koniec: N 50 40 32.01; E 23 07 15.17, 2) transekt 20x100 m, początek: N 50 40 24.48; E 23 07 15.90, koniec: N 50 40 22.51; E 23 07 20.05, 3) transekt 20x100 m, początek: N 50 40 25.01; E 23 07 35.98, koniec: N 50 40 27.37; E 23 07 39.64 | RDOŚ | 1,5 (tożsame z punktem poprzednim) |
|  |  |  |  | Liczebność populacji gatunków storczykowa tych |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków krzewów i drzew |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki roślin zielnych |  |  |  |  |  |
| 3. | 1902 Obuwik pospolity | Utrzymywanie optymalnych warunków świetlnych w miejscach występowania. | Struktura i funkcje | Powierzchnia potencjalnego siedliska | Zgodnie z metodyką DGOŚ | Co 2 lata | transekt 40x10 m, początek: N 50 40 35.1; E 23 07 28.0, koniec: N 50 40 35.1; E 23 07 26.0 | RDOŚ | 0,5 |
|  |  |  |  | Powierzchnia zajętego siedliska |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fragmentacja siedliska |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ocenienie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki konkurencyjne/ekspansywne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość runi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miejsce do kiełkowania |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Powierzchnia zajętego siedliska |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fragmentacja siedliska |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ocenienie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki konkurencyjne/ekspansywne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość runi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miejsce do kiełkowania |  |  |  |  |  |
| 4. | 4030 szlaczkoń szafraniec | szlaczkoń szafraniec | Parametry populacji |  | Zgodnie z metodyką GIOŚ | Co 3 lata | 1 transekt | RDOŚ | 1 |
|  |  |  | Parametry siedliska gatunku |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony |  |  |  |  |  |  |

Monitoring zgodnie z metodyka GIOŚ: transekty o powierzchni 200 m2, w obrębie, których należy wykonać 3 zdjęcia fitosocjologiczne, ponadto ocenić pokrycie warstwy B, obecność rodzimych i obcych gatunków ekspansywnych. W przypadku Cypripedium oprócz jakości siedliska oceniana jest liczebność i struktura populacji. Powtarzanie monitoringu, co 4 lata pozwoli wskazać kierunki zmian poszczególnych parametrów, ocenić skuteczność podjętych działań

W części opisowej należy opisać i uzasadnić planowane działania w zakresie monitoringu.

# 8. Wskazania do dokumentów planistycznych

| Lp. | Dokumentacja planistyczna | Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strategia rozwoju gminy Zamość 2007-2015 | Brak wskazań |
|  | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | Powiększenie obszaru (C1-1-3) przyległe od wschodu murawy, zgodnie załącznikami, propozycją przebiegu granic obszaru Natura 2000 |
|  | Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego (w trakcie zatwierdzania) | Brak wskazań |

# 9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Brak przesłanek

# 10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

Projekt SDF w załączeniu

| Lp. | Zapis SDF | Proponowany zapis SDF | Uzasadnienie do zmiany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pkt.2.2 powierzchnia 23,98 | 27,40 | Dociągnięcie granic do nieużytków oraz powiększenie obszaru |
| 2 | Pkt. 3.1 Stan zachowania 6210 A | Stan zachowania 6210 B | Ocena po weryfikacji stanu zachowania muraw |
| 3 | Pkt. 3.2 gatunek 4030 | ocena ogólna D | Populacja od kilku lat niepotwierdzona |
| 4 | Pkt.3.2 dodać | 2249 Carlina onopordifolia | W roku 2010 odnaleziono na terenie ostoi kilka osobników. Populacja prawdopodobnie antropogeniczna. |

| Lp. | Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru | Uzasadnienie do zmiany |
| --- | --- | --- |
|  | W załączeniu PDF mapy i wektorowa warstwa informacyjna GIS | Włączenie do ostoi muraw priorytetowych przylegających do istniejącego obszaru Natura 2000 |

# 11. Zestawienie uwag i wniosków

| Lp. | Uwagi i wnioski | Podmiot zgłaszający | Sposób rozpatrzenia / odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moduł A |  |  |
|  | Moduł B |  |  |
|  | Moduł C |  |  |

# 12. Literatura

Izdebski K., Fijałkowski D. 1957. Projektowany rezerwat stepowy w Kątach pod Zamościem. Chrońmy Przyr. Ojczystą 13(5): 21–26.

Izdebski K., Fijałkowski D. 1959. Fragment roślinności kserotermicznej w Kątach pod Zamościem. Annales UMCS. Sec. C. 11, 13: 507-521

Brzeg A., Koczewska A., Szkudlarz P. 1988. Dziurawiec wytworny (Hypericum elegans Steph.) W Katach pod Zamościem – nowy gatunek pontyjski we florze Polski Fragm. Flor. et Geobot. 33 (1-2): 49-52

Wawerski J., Pałka K., Wójciak J. 2002. Dokumentacja do utworzenia rezerwatu przyrody „Kąty”. Lublin.

Trąba C. 2011. Walory florystyczne i estetyczne muraw kserotermicznych w okolicy Zamościa. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. 67 (4) 340-345.

# 13. Zestawienie kodów GUID

| Lp. | stanowisko | GUID 1 | GUID 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | granice | {82920ab9-650b-4248-a7b3-72975f8a22b7} |  |
| 2 | 6210 | {56f4ea4a-c4d1-4937-b77e-ae266b8ce14a} | {d535118d-929d-431d-b54e-a4efbcd769ba} |
| 3 | 1902 | {11decc08-68e6-4443-a97a-c475d419ad0d} | {4a8ef604-09aa-48ea-b2b0-7b11db69db8a} |

# 14. Załączniki

Inicjalna murawa kserotermiczna w obszarze Natura 2000 „Kąty” (fot. Piotr Chmielewski)

Obuwik pospolity (Fot. Piotr Chmielewski)