Klub Przyrodników

ul. 1 Maja 22

66-200 Świebodzin

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH060044 NIEDZIELISKA w województwie lubelskim

Autorzy opracowania:

dr Anna Cwener

mgr Piotr Chmielewski

ŚWIEBODZIN, listopad 2013

aktualizacja Lublin czerwiec 2014

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH060044 NIEDZIELISKA w województwie lubelskim

SPIS TREŚCI

1. Etap wstępny pracy nad Planem	4

1.1. Informacje ogólne	4

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem	4

1.3. Mapa obszaru Natura 2000	5

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu	5

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem	8

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu	8

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności	10

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy	11

2. Etap II Opracowanie projektu Planu	12

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony	12

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru	13

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów	13

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka	14

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	14

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane	15

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem	18

4. Analiza zagrożeń	21

5. Cele działań ochronnych	22

6. Ustalenie działań ochronnych	23

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony	26

8. Wskazania do dokumentów planistycznych	27

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony	27

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic	28

11. Zestawienie uwag i wniosków	28

12. Literatura	29

13. Zestawienie kodów GUID	29

14. Załączniki (mapa obszaru, mapa rozmieszczenia siedlisk i gatunku, projekt SDF, karty obserwacji siedlisk i gatunku, fotografie)	30

# 1. Etap wstępny pracy nad Planem

## 1.1. Informacje ogólne

| Nazwa obszaru | Niedzieliska |
| --- | --- |
| Kod obszaru | PLH060044 |
| Opis granic obszaru | Numeryczny wektor granic GIS przekazany przez Zamawiającego |
| SDF | http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLH060044.pdf |
| Położenie | Woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Szczebrzeszyn |
| Powierzchnia obszaru (w ha) | 17,86 ha |
| Status prawny | Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8135) Dz.U.UE.L.2013.24.58 Obszar zaproponowany jako OZW 2006.09., zatwierdzony jako OZW 2008.12. |
| Termin przystąpienia do sporządzenia Planu | 04.10.2012 r. |
| Termin zatwierdzenia Planu | Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie dd - mm - rrrr |
| Koordynator Planu | Katarzyna Barańska |
| Planista Regionalny | Małgorzata Polkowska, mpolkowska@rdos.lublin.pl, +48817106522 |
| Sprawujący nadzór | RDOŚ Lublin, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin |

## 1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

| L.p. | Nazwa krajowej formy ochrony przyrody pokrywającej się z obszarem | Dokument planistyczny | Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze sporządzania PZO | Procent powierzchni obszaru pokryty istniejącym dokumentem planistycznym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego | Brak dokumentów planistycznych | Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody |  |
| 2 | Pomnik przyrody „Dziewcza Góra” | 20.07.1992 Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dn. 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody (Dz. Urz. Woj. Zamoj. z 1992 r. Nr 15, poz. 75) |  | 0,16 ha =2% |

## 1.3. Mapa obszaru Natura 2000

## 1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu

Celem opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony. Obowiązek ten wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). II. Obszar Natura 2000 PLH060044 Niedzieliska, został zatwierdzony Decyzją Komisji 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. roku, przyjmującej na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L. 2009.13.2). Aktualny status prawny, powierzchnia obszaru oraz jego współrzędne geograficzne, regulowane są na mocy Decyzji Komisji 2012/14/UE z dnia 16 listopada 20012 roku w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L. 2012.11.105.). W zbiorowiskach kserotermicznych tego obszaru znajduje się populacja obuwika pospolitego Cypripedium calceolus (kod 1902) – gatunku z Załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej, wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (kategoria VU) i objętego całkowitą ochroną gatunkową. Wspomniane wyżej zbiorowiska roślinności ciepłolubnej reprezentują kwietne murawy kserotermiczne bogate w gatunki rzadkie i chronione (kod 6210*-3) – także z rodziny storczykowatych Orchidaceae. Występuje tu również duże stanowisko zarośli jałowca pospolitego na murawach kserotermicznych (kod 5130). Obiekt składa się z 2 części. Współrzędne geograficzne pierwszego centralnego punktu obszaru: N50º41’31,5’’ E23º04’22,82’’ Współrzędne geograficzne drugiego centralnego punktu obszaru: N50º41’58,16’’ E23º05’0,84’’ Przedmiot ochrony: Siedliska: 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati (kl. Festuco-Brometea) z istotnymi stanowiskami storczykowatych Orchidaceae – siedlisko priorytetowe (Fotografia w rozdziale 15) 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych (Fotografia w rozdziale 15) Gatunki: 1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L. (Fotografia w rozdziale 15) Wymóg sporządzenia planów zadań ochronnych wynika z art. 6(1) i 6(2) dyrektywy siedliskowej oraz art. 3(2)i 4(4) dyrektywy ptasiej, które nakładają obowiązek na wszystkie organy państwa polskiego i podmioty działające w jego imieniu unikania wszelkiego pogorszenia stanu przedmiotów ochrony Natura 2000 i podjęcia działań „odpowiednich do potrzeb ekologicznych” przedmiotów ochrony, służących zachowaniu lub odtworzeniu właściwego stanu przedmiotów ochrony. Obowiązek przygotowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika również z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm) Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220. z późn. zm) dla obszarów Natura 2000 obowiązkowo sporządza się plan zadań ochronnych ustanawiany w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat. Plan zadań ochronnych jest narzędziem zarządzania zasobami przyrody, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony, których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. Plan ma określić aktualny stan przedmiotów ochrony, zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu, przez co należy rozumieć zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbędne działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania. Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Za pomocą publicznie dostępnego systemu teleinformatycznego będzie możliwe zapoznawanie się z kolejnymi etapami prac nad projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w ramach tych prac materiałami oraz z projektem planu. Materiały będą publikowane na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (www.lublin.rdos.gov.pl). Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na pocztę sekretariat@rdos.lublin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm) do materiałów gromadzonych podczas prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zorganizuje spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 PLH060044 Niedzieliska. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, kierując się, wynikającą z zapisu ustawowego, koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej; organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie, których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 PLH060044 Niedzieliska; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000; przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000. Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych winny być transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.

## 1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

| Lp. | Kod | Nazwa polska | Nazwa łacińska | % pokrycia | Pop. Osiadł. | Pop. Rozrodcza | Populacja Przemieszczająca się | Populacja zimująca | Ocena Pop. | Ocena St. zach.. | Ocena Izol. | Ocena Ogólna | Opina dot. wpisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 5130 | Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych |  | 6,80 |  |  |  |  | - | A | - | B | Zmiana oceny stanu zachowania na B |
| S2 | 6210*-3 | Kwietne murawy kserotermiczne |  | 21,60 |  |  |  |  | - | B | - | B | Wpis poprawny, bez koniczności zmian |
| R1 | 1902 | Obuwik pospolity | Cypripedium calceolus |  |  |  |  |  | B | B | C | B | Wpis poprawny, bez koniczności zmian |

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). ocena: A-doskonała, B-dobra, C-średnia, D-nieznacząca.

## 1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu

Udział społeczeństwa w opracowywaniu planu zadań ochronnych zapewniony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm) Głównym kanałem komunikacji w ramach prac nad projektem planu jest droga elektroniczna, w tym strona internetowa http://lublin.rdos.gov.pl/ oraz adres mailowy mpolkowska@rdos.lublin.pl. Równolegle dostępny jest adres Wykonawcy planu – Klubu Przyrodników: kp@kp.org.pl. Na stronie internetowej http://lublin.rdos.gov.pl/ publikowane są wszelkie informacje oraz materiały dotyczące prowadzonych prac nad planem, w tym publikowana jest informacja o terminach oraz miejscach spotkań dotyczących PZO. W związku z realizacją PZO został powołany Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW), którego zadaniem jest tworzenie oraz konsultowanie zapisów planu. Zespół został stworzony na podstawie indywidualnych zgód oraz złożonych oświadczeń o dobrowolnym przystąpieniu do Zespołu Lokalnej Współpracy, którego zadaniem jest udział w tworzeniu planów. Skład Zespołu Lokalnej Współpracy wymieniony jest w pkt. 1.8 niniejszego planu. Na podstawie oświadczeń złożonych podczas pierwszego spotkani, które odbyło się 09.11.2012 roku (jak również na podstawie oświadczeń nadsyłanych pocztą tradycyjną po spotkaniu) poświęconego procedurze tworzenia planów zorganizowanych dla lokalnych interesariuszy, stworzono bazę adresów mailowych, na które rozsyłane są informacje związane z terminami oraz miejscami spotkań Zespołu jak również, przesyłane są materiały zawierające podsumowanie informacji z danego etapu/modułu prac nad planami, które podlegają bieżącej weryfikacji przez członków Zespołu. Wszystkie spotkania prowadzone były gościnnie w Świetlicy Wiejskiej w Niedzieliskach. Sprawozdania ze spotkań w załączeniu. Informacja o trybie sporządzania dokumentacji planu oraz miejscu składania uwag została przekazana w obwieszczeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak:WPN.6320.11.1.2012.MPO z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do sporządzenia projektu dokumentacji planu zadań ochronnych, które zostało rozesłane do lokalnych urzędów i instytucji prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń urzędów. Obwieszczenie opublikowane zostało również na stronie http://lublin.rdos.gov.pl/, w dzienniku „Gazeta Wyborcza” wydanie z dnia 04.10.2012 roku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin.

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

| Instytucja/osoby | Zakres odpowiedzialności | Adres siedziby instytucji/osoby | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie | Promocja, udostępnianie informacji, doradzanie | Ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin | 81 44 16 600 info@lubelskie.pl |
| Starostwo Powiatowe | Promocja, udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Przemysłowa 4 22-400 Zamość | (84) 5300900 |
| Gmina Szczebrzeszyn | Promocja, udostępnianie informacji, doradzanie | Ul. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn | (084) 682 10 95 |
| RDOŚ Lublin | zarządzanie | ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin | (81)710 65 22 |
| Roztoczański Park Narodowy | Promocja, udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec | (084) 687 20 66 |
| Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego | udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość | (084) 627 06 13 |
| Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Sitnie | udostępnianie informacji, doradzanie | 22-424 Sitno, | (084) 611 25 20 E-mail: sitno@wodr.konskowola.pl |
| ARiMR w Zamościu | udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość | (084) 638 30 24 |
| Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Lublinie | udostępnianie informacji, doradzanie | SP Michalów, ul. Osiedlowa 5, 22-448 Sułów |  |
| Klub Przyrodników | udostępnianie informacji, doradzanie | ul. 1 maja 22, 66-200 Świebodzin | kp@kp.org.pl |
| Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze | udostępnianie informacji, doradzanie | ul. Partyzantów 74/59, 22-400 Zamość | zamtop@wp.pl |

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

| Imię i nazwisko | Funkcja | Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Małgorzata Polkowska | Planista Regionalny | RDOŚ | mpolkowska@rdos.lublin.pl, +48817106522 |
| Katarzyna Barańska | Koordynator Planu | Wykonawca | kasia_baranska@interia.pl |
| Piotr Chmielewski |  | Wykonawca | chmipiotr@interia.pl |
| Anna Cwener |  | Wykonawca | acwener@wp.pl |
| Monika Szczepaniak-Derka | Przedstawiciel Gminy | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie |  |
| Małgorzata Kasprzyk | Przedstawiciel Gminy | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie |  |
| Tadeusz Grabowski | Dyrektor Parku Narodowego | Roztoczański Park Narodowy | (84) 687 20 66 |
| Przemysław Stachyra | Przedstawiciel Parku Narodowego | Roztoczański Park Narodowy | (84) 687 20 66 |
| Mirosław Brodziak | Przedstawiciel ośrodków doradczych dla rolników | ARiMR LOR |  |
| Adam Kot | Przedstawiciel rolników | sołtys wsi Niedzieliska |  |

# 2. Etap II Opracowanie projektu Planu

Moduł A

## 2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

| Typ informacji | Dane referencyjne | Zakres informacji | Wartość informacji | Źródło dostępu do danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raporty | Gosik R. 2012. Lista ryjkowców w obszarze Niedzieliska | Lista ryjkowców stwierdzonych w obszarze Niedzieliska | Zasadnicze źródło informacji o wartości przyrodniczej obszaru | Siedziba Klubu Przyrodników |
|  | Pałka K. 2012 Motyle naturowe w obszarze Niedzieliska | Badania mające potwierdzić występowanie Colias myrmidone lub innych gatunków naturowych na terenie obszaru Niedzieliska | Zasadnicze źródło informacji o wartości przyrodniczej obszaru | Siedziba Klubu Przyrodników |
|  | Rozwałka R. 2012.Pajęczaki w obszarze Niedzieliska | Badania mające potwierdzić występowanie gatunków naturowych na terenie obszaru Niedzieliska | Zasadnicze źródło informacji o wartości przyrodniczej obszaru | Siedziba Klubu Przyrodników |
| Ekspertyzy przyrodnicze | Monitoring siedliska 5130 | Monitoring podstawowy | Opis zbiorowisk roślinnych, stanu siedliska oraz jego zagrożeniach | http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_2009_2011_5130.pdf |

## 2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

Obszar Natura 2000 „Niedzieliska” położony jest ok. 0,5 km na południe od zabudowań wsi Niedzieliska (gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski, woj. lubelskie). Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Kondrackiego (1988), ostoja zlokalizowana jest na Wyżynie Lubelsko-Lwowskiej, w makroregionie Wyżyna Lubelska i mezoregionie Padół Zamojski. Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną wg. J. M. Matuszkiewicza (2008), obszar leży: C. Dział Wyżyn Południowopolskich C.9. Kraina Roztoczańska C.9.3. Okręg Izbicko-Tomaszowski C.9.3.b Podokręg Łabuńsko-Zawadzki Ostoja składa się z 2 części. Pierwsza z nich zajmuje wierzchołek i południowe zbocza wzniesienia „Dziewcza Góra” (272,69 m n.p.m.). Druga zajmuje zbocza wzniesienia (271,8 m n.p.m.) o ekspozycji N, NW, W, SW i S. Obydwa wzniesienia zbudowane są ze skał okresu kredowego. Gleby obszaru stanowią, średniogłębokie do płytkich, rędziny kredowe. Ostoja znajduje się w sąsiedztwie doliny Wieprza, który przepływa ok. 5 km na NW od „Dziewczej Góry”. Krajobraz otoczenia ostoi jest urozmaicony. Na W i E rozciągają się pola uprawne, na N znajduje się dolina rzeki Wieprz oraz zabudowania wsi Niedzieliska. Na południe ostoi rozciąga się kompleks leśny „Markowiczyzna” płynnie przechodzący w lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na krajobraz ostoi „Niedzieliska” składają się przede wszystkim wielogatunkowe zarośla kserotermiczne, z dominującym miejscami jałowcem pospolitym Juniperus communis.

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

| Typy użytków gruntowych | Typ własności | Powierzchnia użytków w ha | % udział powierzchni w obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| Grunty orne | Skarb Państwa | 0,34 | 4,8 |
|  | Własność prywatna | 4,73 | 67 |
| Nieużytki | Skarb Państwa | 0,16 | 2,2 |
|  | Własność prywatna | 1,84 | 26 |
| Inne | Inne |  |  |

## 2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka

| Typy użytków | Typ własności | Powierzchnia objęta dopłatami UE w ha | Rodzaj dopłaty, działania/priorytetu/programu, |
| --- | --- | --- | --- |
| Lasy | Lasy Państwowe | wg jednostek wdrażających | wg jednostek wdrażających |
|  | Lasy komunalne |  |  |
|  | Lasy prywatne |  |  |
| Sady |  |  |  |
| Trwałe użytki zielone |  |  |  |
| Wody |  |  |  |
| Tereny zadrzewione lub zakrzewione | Skarb Państwa ANR 0,16 ha | - | - |
|  | Własność prywatna 1,84 |  |  |
| Inne | Skarb Państwa ANR 0,34 ha | - | - |
|  | Własność prywatna 4,73 ha |  |  |

## 2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

| Lp. | Tytuł opracowania | Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie planu/programu/wdrażanie projektu | Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ na przedmioty ochrony | Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania | Ustalenia dot. działań minimalizujących lub kompensujących |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strategia rozwoju miasta i gminy Szczebrzeszyn | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie | Obszar nieuwzględniony dokumencie | 5130, 6210, 1902 | Uwzględnić obszar w kolejnej zmianie dokumentu |
| 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uchwała nr XLIII/243/10 z dnia 2010-03-26 | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie | Cały obszar uwzględniony w systemie ekologicznym gminy jako obszar do objęcia ochroną planistyczną, C-II-5 – rolnicza przestrzeń produkcyjna w projektowanym parku krajobrazowym, obecnie w otulinie RPN – zabudowa ograniczona do koniecznej dla gospodarstw specjalistycznych lub wielkoobszarowych o profilach niezagrażających środowisku. Zaleca się zalesienie gleb o niskich klasach bonitacyjnych lub narażonych na erozję. Możliwość przekształcenia terenów o niskich klasach na pastwiska dla wypasu owiec, bydła itp. | 5130, 6210, 1902 | Wyłączyć obszar ostoi z zalecenia przeznaczenia do zalesień |
| 3 | Program Ochrony Środowiska Gminy Szczebrzeszyn do roku 2015 | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie | Uwzględniona jedynie część obszaru, Fragment objęty ochrona jako pomnik przyrody „Dziewcza Góra” | 6210, 1902 | Przy tworzeniu nowego dokumentu uwzględnić północnowschodnią część obszaru |

## 2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane

| Przedmiot ochrony | Ocena ogólna | Powierzchnia | Liczba stanowisk | Rozmieszczenie w obszarze | Stopień rozpoznania | Zakres prac terenowych uzupełniających/ Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedliska przyrodnicze 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych | B | 1 ha | 2 | Jeden płat tworzący mozaikę z inicjalnymi murawami kserotermicznymi | Dobry | Prace botaniczne we północno-wschodnim fragmencie ostoi, zgodnie z metodyką GDOŚ |
| 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne | B | 1,28 ha | 2 | Płaty muraw tworzące mozaikę z zaroślami jałowców. | Dobry | Inwentaryzację botaniczną oraz badania bezkręgowców prowadzono w sezonie 20011 i 2012 |
| Gatunki roślin 1902 Obuwik pospolity | B |  | 2 | Rozproszony w całym obszarze | dobry | Populacja stale monitorowana |

Wyjaśnienie ocen: A – bardzo dobra, B-dobra, C-średnia, D-nieznacząca.

### 2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych Charakterystyka Siedlisko obejmuje zarośla zbudowane z jałowca pospolitego i domieszki innych gatunków krzewiastych występujące na inicjalnych murawach kserotermicznych. Zbiorowiska tego rodzaju wykształcają się w miejscach z płytko zalegającymi skałami wapiennymi. Spotykane na obszarze Natura 2000 „Niedzieliska” zbiorowiska zarośli jałowca odznaczają się mnogością gatunków rzadkich i chronionych, w tym storczykowatych (listera jajowata Listera ovata, podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, Obuwik pospolity Cypripedium calceolus). Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w 2009 roku na 24 stanowiskach w regionie biogeograficznym kontynentalnym, stan zachowania siedliska w 6 przypadkach uznano za niezadowalający (U1), w 2 przypadkach uznano za zły (U2), a w 16 przypadkach za właściwy (FV). Powierzchnia [ha] – 1 ha (dane z SDF); 0,97 ha (po weryfikacji) Stan zachowania w obszarze – A (dane z SDF); B (po weryfikacji). Zagrożenia Podorywanie płatów z zaroślami, rozprzestrzenianie się zarośli tarniny, derenia, ligustru oraz podlotu i podrostu drzew owocowych, zaśmiecanie, nielegalna eksploatacja kredy. 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea Charakterystyka Siedlisko obejmuje wykształcone na odłogach i terenach po eksploatacji kredy, inicjalne zbiorowiska roślinności murawowej. W zbiorowisku tym, występującym na terenie ostoi „Niedzieliska”, spotkać można obuwika pospolitego, co czyni je siedliskiem priorytetowym. Poza obuwikiem, spotykamy tu zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris, miłka wiosennego Adonis vernalis, wiśnię karłowatą Prunus fruticosa, astra gawędkę Aster amellus i in. Ogólny stan zachowania siedliska w krajowej sieci Natura 2000 Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego w 2006-2008 roku na 184 stanowiskach w regionie biogeograficznym kontynentalnym, stan zachowania siedliska w 106 przypadkach uznano za niezadowalający (U1), w 52 przypadkach uznano za zły (U2), a w 26 przypadkach za właściwy (FV).Według projektu raportu do Komisji Europejskiej, opracowanego przez GIOŚ, stan zachowania siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym oceniono jako zły. Powierzchnia [ha] – 3,6 ha (dane z SDF); 1,28 ha (po weryfikacji) Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); B (po weryfikacji). Zagrożenia Zaorywanie, zaśmiecanie, wykopywanie dekoracyjnych gatunków roślin, sukcesja naturalna, nielegalna eksploatacja kredy.

Wyjaśnienie ocen stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000: FV-dobry, U1-niewystarczający, U2-zły, XX-brak danych. Oceny stanu zachowania w obszarze: A-doskonały, B-dobry, C-średni, D-zły.

### 2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L. Charakterystyka Gatunek wieloletniej byliny z rodziny storczykowatych Orchidaceae o charakterystycznych kwiatach, dorastający do 50 cm wysokości. Kwitnie w maju i na początku czerwca. Rozmnaża się wegetatywnie i przez nasiona. Jest rośliną wapniolubną przywiązaną do siedlisk półcienistych. Na Lubelszczyźnie najczęściej spotykany jest w widnych grądach subkontynentalnych i dąbrowach na podłożu kredowym oraz w zbiorowiskach kserotermicznych (przeważnie okrajkowych). Ogólny stan zachowania gatunku w krajowej sieci Natura 2000 Gatunek objęty był monitoringiem GIOŚ, przeprowadzonym w 2006-2008 roku na 19 stanowiskach. Stan populacji na 7 z nich uznano za właściwy (FV), na 7 stanowiskach niezadowalający (U1), a na 5 zły (U2). 7 stanowisk uzyskało ocenę ogólną niezadowalającą (U1), 6 – właściwą (FV) i 6 złą (U2). Zgodnie z wynikami monitoringu, „stan gatunku w rejonie kontynentalnym może być oceniony na U1 w kierunku U2”. Liczebność (liczba pędów) – ponad 2500 (dane z SDF); 2050 (po weryfikacji) Stan zachowania w obszarze – B (dane z SDF); B (po weryfikacji) Zagrożenia Zacienianie siedliska przez roślinność krzewiastą (przede wszystkim tarnina), zaorywanie płatów muraw i zarośli, zaśmiecanie.

Wyjaśnienie ocen stanu zachowania gatunku w sieci Natura 2000: FV-dobry, U1-niewystarczający, U2-zły, XX-brak danych. Oceny stanu zachowania w obszarze: A-doskonały, B-dobry, C-średni, D-zły.

### 2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

Nie dotyczy

Moduł B

# 3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

|  |  |  | Przedmioty ochrony objęte Planem |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Siedliska przyrodnicze | Kod Natura | Stanowisko | Parametr stanu | Wskaźnik | Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych danych wg skali FV, UI, U2 | Ocena stanu ochrony po weryfikacji terenowej wg skali FV, UI, U2 | Ogólna ocena stanu ochrony siedliska/gatunku wg skali FV, UI, U2 | Ocena stanu ochrony stanowiska wg skali FV, UI, U2, XX | Uwagi |
| 1 | Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych | 5130 | 1 GUID 1 {a12e460f-fa69-4e3c-9301-52c316e0544e} | Powierzchnia siedliska |  | FV | FV | U1 | U1 | Zarośla jałowców zajmują głównie siedliska o glebach inicjalnych, gdzie pokrycie warstwy runa przeważnie nie przekracza 50%. Zagrożeniem jest jednak ekspansja krzewów liściastych, głownie Prunus spinosa. |
|  |  |  |  | Struktura i funkcje | Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki krzewów | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Struktura przestrzenna | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5 m wys.) | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | FV | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stan zdrowotny jałowców | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Odnowienie jałowców | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | FV | FV |  |  |  |
|  |  |  |  | Perspektywy ochrony/zachowania |  | U1 | U1 |  |  |  |
| 2 | Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych | 5130 | 2 GUID 1 {00e988c0-4ed5-4958-b95d-b6acd9bbd5ce} | Powierzchnia siedliska |  | XX | FV | U1 | U1 | Zarośla jałowców zajmują głównie siedliska o glebach inicjalnych pokrycie warstwy runa osiąga blisko 100%. Zagrożeniem jest jednak ekspansja krzewów liściastych, |
|  |  |  |  | Struktura i funkcje | Gatunki krzewów |  | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Struktura przestrzenna | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5 m wys.) | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stan zdrowotny jałowców | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Odnowienie jałowców | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  | Perspektywy ochrony/zachowania |  | XX | U1 |  |  |  |
| 3 | Kwietne murawy kserotermiczne | 6210*-3 | 1 (północno-wschodnia część obszaru) GUID 1 {c06b241b-9522-4568-9620-c9dab01b2026} | Powierzchnia siedliska |  | XX |  | U1 | U1 | Murawy zróżnicowane, przeważnie inicjalne rozwijające się na gruntach porolnych. Głównymi zagrożeniami są: sukcesja i ekspansja Calamagrostis epigejos |
|  |  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki ekspansywne | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ekspansja drzew i krzewów | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Liczebność populacji storczykowatych | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonalnej | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Perspektywy ochrony/zachowania |  | XX | U1 |  |  |  |
| 4 | Kwietne murawy kserotermiczne | 6210*-3 | 2 Dziewcza Góra GUID 1 {b571dd61-7fc5-45ed-ac46-96ac2ddeceff} | Powierzchnia siedliska |  | XX |  | U2 | U1 | Murawy bogate florystycznie (Adonis vernalis, Prunus fruticosa, Thalictrum minus, Thalictrum simplex, Campanula sibirica) jednak w dużym stopniu zarośnięte przez roślinność krzewiastą. |
|  |  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki ekspansywne | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ekspansja drzew i krzewów | XX | U2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Liczebność populacji storczykowatych | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonalnej | XX | U2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Perspektywy ochrony/zachowania |  | XX | U2 |  |  |  |
|  | Gatunki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Obuwik pospolity | 1902 | 1 {9fa50bc9-df05-43f5-85f5-fe61a6deba25} | Stan populacji | Liczebność | XX | FV | U1 | U1 |  |
|  |  |  |  |  | Struktura | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stan zdrowotny | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  | Stan siedliska | Powierzchnia potencjalnego siedliska | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Powierzchnia zajętego siedliska | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fragmentacja siedliska | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność krzewiastą i drzewiastą | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ocienienie | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki konkurencyjne/ekspansywne | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wysokość runi | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wojłok | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Miejsca do kiełkowania | XX | FV |  |  |  |
| 2 | Obuwik pospolity | 1902 | 2 Dziewcza Góra {1ebfb3da-288e-4fad-b123-6ac16148d593} | Stan populacji | Liczebność | XX | U1 | U1 | U1 |  |
|  |  |  |  |  | Struktura | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stan zdrowotny | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  | Stan siedliska | Powierzchnia potencjalnego siedliska | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Powierzchnia zajętego siedliska | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fragmentacja siedliska | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność krzewiastą i drzewiastą | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ocienienie | XX | U1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gatunki konkurencyjne/ekspansywne | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wysokość runi | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wojłok | XX | FV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Miejsca do kiełkowania | XX | FV |  |  |  |

Wybrano stanowiska najlepiej oddające stan siedlisk i gatunków w obszarze. Murawy, chociaż nie reprezentują typowo wykształconych zespołów roślinnych, lecz ich postacie zubożałe lub inicjalne, są bogate w gatunki rzadkie i zagrożone. Jałowczyska są typowo wykształcone, zajmują miejsca o glebach inicjalnych, na zboczach o ekspozycji południowej dobre nasłonecznienie hamuje procesy sukcesji, natomiast na zboczach o ekspozycji północnej jałowczyska cechują się większym udziałem krzewów liściastych oraz lepiej wykształconą warstwą runi i warstwą mszystą, co umożliwia gromadzenie się materii organicznej, ponadto mniejsze nasłonecznienie i większa wilgotność, sprzyja rozwojowi gatunków storczykowatych.

Wyjaśnienie ocen: FV-dobry, U1-niewystarczający, U2-zły, XX-brak danych.

# 4. Analiza zagrożeń

| Lp. | Przedmiot ochrony | Numer stanowiska | Zagrożenia | Opis zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Istniejące | Potencjalne |  |
| 1. | 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach 1nawapiennych | GUID 1 {00e988c0-4ed5-4958-b95d-b6acd9bbd5ce} {a12e460f-fa69-4e3c-9301-52c316e0544e} | A01 Uprawa E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych K02 Ewolucja biocenotyczna | B01.01 Zalesianie C01.07 Inna działalność górnicza lub wydobywcza C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu | Istniejące: A01 Uprawa – zaorywanie płatów cennych siedlisk E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych – niektóre płaty zarośli są użytkowane jako dzikie składowiska odpadów K02 Ewolucja biocenotyczna – wkraczanie gatunków drzewiastych i sukcesja w kierunku lasu Potencjalne: B01.01 Zalesianie – możliwość zalesiania odłogów i nieużytków C01.07 Inna działalność górnicza lub wydobywcza – możliwość eksploatacji skał wapiennych na terenie ostoi C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu- lokalizacja odwiertów lub dróg przejazdu przy poszukiwaniach gazu łupkowego |
| 2. | 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne | 1 GUID 1 {c06b241b-9522-4568-9620-c9dab01b2026} 2 GUID 1 {b571dd61-7fc5-45ed-ac46-96ac2ddeceff} | A01 Uprawa A04.03 Zarzucenie pasterstwa E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych K02 Ewolucja biocenotyczna | B01.01 Zalesianie C01.07 Inna działalność górnicza lub wydobywcza C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu | Istniejące: A01 Uprawa – zaorywanie płatów cennych siedlisk A04.03 Zarzucenie pasterstwa – brak wypasu sprzyja rozwojowi zarośli tarniny E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych – zaśmiecanie płatów muraw odpadami gospodarskimi K02 Ewolucja biocenotyczna – wkraczanie niepożądanych gatunków krzewiastych i drzewiastych Potencjalne: B01.01Zalesianie – możliwość zalesiania odłogów i nieużytków C01.07 Inna działalność górnicza lub wydobywcza – możliwość eksploatacji skał wapiennych na terenie ostoi C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu- lokalizacja odwiertów lub dróg przejazdu przy poszukiwaniach gazu łupkowego |
| 3. | 1902 Obuwik pospolity | 1,2 GUID 1 {9fa50bc9-df05-43f5-85f5-fe61a6deba25} Dziewcza Góra: {1ebfb3da-288e-4fad-b123-6ac16148d593} | A01 Uprawa E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych K02 Ewolucja biocenotyczna | A01.031 Zarzucenie pasterstwa B01.01 Zalesianie F04 Pozyskiwanie/usuwanie roślin C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu | Istniejące: A01 Uprawa – zaorywanie siedlisk obuwika E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych – zaśmiecanie siedlisk storczykowatych K02 Ewolucja biocenotyczna – wkraczanie gęstych wielogatunkowych zarośli na siedliska obuwika Potencjalne: A01.03 Zarzucenie pasterstwa – z biegiem czasu brak wypasu na murawach doprowadzi do rozwinięcia się tam cienistych zarośli, w których obuwik nie będzie miał dobrych warunków bytowania B01.01 Zalesianie - możliwość zalesiania odłogów i nieużytków ze stanowiskami storczykówF040 Pozyskiwanie/usuwanie roślin – rozpowszechnienie informacji na temat stanowiska może doprowadzić do pojawienia się aktów wandalizmu (taki los spotyka rosnącego na terenie ostoi miłka wiosennego Adonis vernalis) C02 poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu- lokalizacja odwiertów lub dróg przejazdu przy poszukiwaniach gazu łupkowego |

# 5. Cele działań ochronnych

| Lp. | Przedmiot ochrony | Stan ochrony | Cele działań ochronnych | Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych | U1 | Utrzymanie siedliska, przeciwdziałanie sukcesji | 10 lat |
| 2 | 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne | U2 | Zachowanie różnorodności gatunkowej, stanowiska rzadkich gatunków roślin, hamowanie sukcesji | 10 lat |
| 3 | 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne | U1 | Zachowanie procesu wkraczania roślinności murawowej na odłogi i wykształcania się muraw, hamowanie zarastania roślinnością drzewiastą i krzewiastą oraz ograniczenie udziału gatunków ekspansywnych i inwazyjnych (Calamagrostis epigejos) | 10 lat |
| 5 | 1902 Obuwik pospolity | U1 | Utrzymanie optymalnych warunków świetlnych w miejscu występowania |  |

Przyjęte cele mają za zadanie utrzymać lub poprawić stan siedlisk przyrodniczych 5130 i 6210, oraz zachować stan populacji Cypripedium calcelous. Wyjaśnienie ocen: FV-dobry, U1-niewystarczający, U2-zły, XX-brak danych.

Moduł C

# 6. Ustalenie działań ochronnych

|  | Przedmiot ochrony | Działania ochronne |
| --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nr i nazwa | Zakres prac | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Szacunkowe koszty (w tys. zł) | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
| 1 | Kod i nazwa 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawa piennych GUID 1 {00e988c0-4ed5-4958-b95d-b6acd9bbd5ce}, {a12e460f-fa69-4e3c-9301-52c316e0544e} | Nr | Działania związane z ochroną czynną |  |
|  |  | A1 | Zachowanie inicjalnego charakteru siedliska (działanie obligatoryjne) | Zachowanie dotychczasowego charakteru siedliska | Nr działek 1633, 1642/2, 1642/3, 1643, 1647-1651, 1674, 1675, 1606-1610, 1612 | Do końca obowiązywania pzo |  | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | A2 | Usuwanie krzewów (działanie fakultatywne) | Wycinanie krzewów liściastych z jałowczysk, ewentualnie przerzedzenie jałowczysk | Nr działek 1633, 1642/2, 1642/3, 1643, 1647-1651, 1674, 1675, 1606-1610, 1612 | powtarzanie zabiegów co 3 lata | 5/co 3 lata | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | Nr | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |
|  |  | Nr | Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych |
|  |  | C1 | Monitoring na stałych powierzchniach | Zgodnie z metodyką GIOŚ | Proponowana lokalizacja: Transekt 1 - 20x100 m, punkt środkowy początku transektu N 50 41 59.66; E 23 04 54.76, punkt środkowy końca transektu N 50 41 58.52; E 23 04 59.04 Transekt 2 - 20x100 m punkt środkowy początku transektu N 50 42 10.04; E 23 04 50.59, punkt środkowy końca transektu N 50 42 11.49; E 23 04 55.63 | Czerwiec lipiec, co najmniej, co 4lata | 1 | RDOŚ |
|  |  | Nr | Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony |
| 2 | Kod i nazwa 6210*-3 Kwietne murawy kserotermiczne 1,2 GUID 1 {b571dd61-7fc5-45ed-ac46-96ac2ddeceff} {c06b241b-9522-4568-9620-c9dab01b2026} | Nr | Działania związane z ochroną czynną |  |
|  |  | A1 | Użytkowanie murawy, które będzie zapobiegać ekspansji drzew i krzewów (działanie obligatoryjne) | Zachowanie dotychczasowego, otwartego charakteru siedliska Zalesianie, zaorywanie spowoduje zniszczenie siedliska. | We wszystkich płatach muraw | Do końca obowiązywania pzo | 3/rok | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | A2 A3 | Usuwanie krzewów (działanie fakultatywne) Wykaszanie (działanie fakultatywne) | Wycinanie krzewów wkraczających w murawy Koszenie muraw, zwłaszcza w miejscach zarastających przez trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos | Na terenie całej ostoi: murawy na ugorach oraz na obszarze pomnika przyrody „Dziewcza Góra” Wykaszanie: Murawy na ugorach, zwłaszcza działki 1647-1651 | powtarzanie zabiegów, co 3 lata sierpień co 2 lata | 3/co 3 lata 1/co 2 lata | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | Nr | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |
|  |  | Nr | Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych |
|  |  | C1 | Monitoring na stałych powierzchniach | Zgodnie z metodyka GIOŚ | Dziewcza Góra N 50 41 33,18 E 23 04 22,42 transekt 10x50 m, punkt środkowy początku transektu N 51 41 52.15; E 23 05 08.42, punkt środkowy końca transektu N 51 41 50.54; E 23 05 09.11 | Czerwiec lipiec, co 4 lata | 1 co 4 lata | RDOŚ |
|  |  | Nr | Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony |
| 3 | Kod i nazwa 1902 Obuwik pospolity GUID 1 {9fa50bc9-df05-43f5-85f5-fe61a6deba25} Dziewcza Góra: {1ebfb3da-288e-4fad-b123-6ac16148d593} | Nr | Działania związane z ochroną czynną |  |
|  |  | A1 | Usuwanie krzewów (działanie fakultatywne) | Wycinanie krzewów, ewentualnie przerzedzenie jałowczysk | Nr działek 1633, 1642/2, 1642/3, 1643, 1647-1651, 1674, 1675, 1606-1609, 1610, 1612 Dziewcza Góra 942, 943, 947/1, 947/3 | powtarzanie zabiegów co 3 lata | 5 co 3 lata | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty dochodowości |
|  |  | Nr | Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania |
|  |  | Nr | Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych |
|  |  | C1 | Monitoring na stałych powierzchniach | Zgodnie z metodyką GIOŚ | transekt 40x10 m, punkt środkowy początku transektu N 50 41 59.4; E 23 04 55.4, punkt środkowy końca transektu N 50 41 58.7; E 23 04 57.7, Stanowisko punktowe – środek N 50 41 33.1; E 23 04 22. | maj, co 3 lata | 1 | RDOŚ |
|  |  | Nr | Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony |

Murawy kserotermiczne są siedliskami półnaturalnymi utrzymującymi się dzięki działalności człowieka, po zaprzestaniu użytkowania ulegają sukcesji stąd konieczność przywrócenia wypasu bądź podejmowanie innych działań zapobiegających przechodzenie muraw w zbiorowiska zaroślowe i leśne: wycinanie krzewów i koszenie. Jałowczyska również były niegdyś użytkowane pastersko, bądź pozyskiwano jałowce, co hamowało nadmierne zwarcie warstwy krzewów, obecnie przy braku użytkowani konieczne są zabiegi ochrony czynnej. Zachowanie w dobrym stanie jałowczysk i muraw jest warunkiem utrzymania się populacji obuwika pospolitego.

# 7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

| Lp.. | Przedmiot ochrony | Cel | Parametr | Wskaźnik | Zakres prac monitoringowych | Terminy/ częstotliwość | Miejsce | Podmiot odpowiedzialny | Szacowany koszt (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych | Utrzymanie siedliska, przeciwdziałanie sukcesji | Struktura i funkcje | Gatunki krzewów | Zgodnie z metodyka GIOŚ | Co 4 lata | 2 wybrane płaty: transekt 20x100 m, początek: N 50 41 59.66; E 23 04 54.76, koniec: N 50 12 58.52; E 23 04 59.04; transekt 20x100 m, początek: N 50 42 10.04; E 23 04 50.59, koniec: N 50 42 11.49; E 23 04 55.63 | RDOŚ | 1/ co 4 lata |
|  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5 m wys.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne |  |  |  |  |  |
| 2 | 6210-3 | Zachowanie różnorodności gatunkowej, stanowiska rzadkich gatunków roślin, hamowanie zarastania drzewami i krzewami | Struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | Zgodnie z metodyka GIOŚ | Co 4 lata | 2 transekty Dziewcza Góra oraz stanowiska muraw w północnowschodniej części obszaru: transekt 10x50 m, początek: N 51 41 52.15; E 23 05 08.42, koniec: N 51 41 50.54; E 23 05 09.11 | RDOŚ | 1 co 4 lata |
|  |  |  |  | Liczebność populacji gatunków storczykowa tych |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków krzewów i drzew |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki roślin zielnych |  |  |  |  |  |
| 3 | 1902 | Utrzymywanie optymalnych warunków świetlnych w miejscach występowania. |  | Gatunki konkurencyjne/ekspansywne | Zgodnie z metodyka GIOŚ | Co 3 lata | 2 stanowiska: transekt 40x10 m, początek: N 50 41 59.4; E 23 04 55.4, koniec: N 50 41 58.7; E 23 04 57.7, Stanowisko punktowe – środek N 50 41 33.1; E 23 04 22.6 | RDOŚ | 1 co 3 lata |
|  |  |  |  | Wysokość runi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miejsce do kiełkowania |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ocenienie |  |  |  |  |  |

Monitoring zgodnie z metodyka GIOŚ: transekty o powierzchni 200 m2, w obrębie, których należy wykonać 3 zdjęcia fitosocjologiczne, ponadto ocenić pokrycie warstwy B, obecność rodzimych i obcych gatunków ekspansywnych. W przypadku Cypripedium calceolus oprócz jakości siedliska oceniana jest liczebność i struktura populacji. Powtarzanie monitoringu, co 4 lata pozwoli wskazać kierunki zmian poszczególnych parametrów, ocenić skuteczność podjętych działań.

# 8. Wskazania do dokumentów planistycznych

| Lp. | Dokumentacja planistyczna | Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strategia rozwoju miasta i gminy Szczebrzeszyn | Uwzględnić obszar w kolejnej zmianie dokumentu. |
| 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | Na terenie obszaru nie należy lokalizować zabudowy mieszkaniowej, teren obszaru powinien być wyłączony z terenu przeznaczonego do zalesień |
| 3 | Program Ochrony Środowiska Gminy Szczebrzeszyn do roku 2015 | Przy tworzeniu nowego dokumentu uwzględnić północnowschodnią część obszaru, |

# 9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Brak przesłanek

# 10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

Projekty w załącznikach

| L.p. | Zapis SDF | Proponowany zapis SDF | Uzasadnienie do zmiany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punkt 2.2 Powierzchnia ostoi 17 ha | 7,42 ha | Zgodnie z dokładnymi pomiarami powierzchni ostoi po weryfikacji w GIS |
| 2 | Punkt 3.1 stan zachowania 5130 jest A | stan zachowania 5130 B | Po weryfikacji stan zachowania siedliska oceniono na B |

| L.p. | Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru | Uzasadnienie do zmiany |
| --- | --- | --- |
|  | W załączeniu PDF mapy i wektorowa warstwa informacyjna GIS | „Dociągnięcie” granic obszaru do granic działek ewidencyjnych |

# 11. Zestawienie uwag i wniosków

| l.p. | Uwagi i wnioski | Podmiot zgłaszający | Sposób rozpatrzenia / odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moduł A |  |  |
|  | Moduł B |  |  |
|  | Moduł C |  |  |

# 12. Literatura

Wyłupek T. 2012.Xserothermic communities in selected habitats of Natura 2000 in the Zamość region. W: Book of abstracts, 10th European Dry Grasslands meeting, 24-31 May, Zamość, Poland. s. 67

Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Wyd. UMCS, Lublin: 244

Fijałkowski D. 2003. Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie. Lubelskie Tow. Nauk., Lublin, s. 80

# 13. Zestawienie kodów GUID

| Lp. | Stanowisko/gatunek | GUID 1 | GUID 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | granice | {40c59af7-157c-4d84-973c-216d0c3e802d} |  |
| 2 | 5130 N | {00e988c0-4ed5-4958-b95d-b6acd9bbd5ce} | {42b19195-a683-46a2-87a7-db62f41ef5fb} |
| 3 | 5130 NE | {a12e460f-fa69-4e3c-9301-52c316e0544e} | {2af49d88-419e-470e-ad66-361d35354c53} |
| 4 | 6210 Dziewcza Góra | {b571dd61-7fc5-45ed-ac46-96ac2ddeceff} | {d21e8d40-7967-4eae-8bf9-ff381b15c5ec} |
| 5 | 6210 NE | {c06b241b-9522-4568-9620-c9dab01b2026} | {e4cce062-6764-4d5f-b2c8-ea03d6d49c89} |
| 6 | 1902 NE | {9fa50bc9-df05-43f5-85f5-fe61a6deba25} | {50ddc656-d787-4ee2-b640-e9ace076b9e4} |
| 7 | 1902 Dziewcza Góra | {1ebfb3da-288e-4fad-b123-6ac16148d593} | {c143dfc9-f8cc-4cf7-bfbf-967731c9e58c} |

# 14. Załączniki

Zarośla jałowca pospolitego w obszarze Natura 2000 „Niedzieliska” (fot. Piotr Chmielewski)

Kwietna murawa kserotermiczna w obszarze Natura 2000 „Niedzieliska” (fot. Piotr Chmielewski)