Projekt umowy

UMOWA NR …......./2017

zawarta w dniu …....................... 2017 roku w Lublinie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie, z siedzibą 
w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, NIP 712-314-43-49, REGON 060418276,

reprezentowaną przez:

…..........................................................................

zwaną w dalszym ciągu umowy "Zamawiającym",

a

…...........................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z procedurą dotyczącą dokonywania wydatków publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

§ 2

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na usunięciu (zebranie, wyniesienie i zagospodarowanie) odchodów nietoperzy (guana) 
i gołębi zgromadzonych na strychu budynku użyteczności publicznej Powiatu Puławskiego, w którym znajduje się Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Miejsce realizacji prac: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Puławach, ul. Partyzantów 28, 24-100 Puławy (gmina Miasto Puławy, woj. lubelskie).

- Zakres zadania obejmuje:

- usunięcie (zebranie, wyniesienie i zagospodarowanie), wraz ze starą folią, odchodów nietoperzy (guana) i gołębi zgromadzonych na strychu budynku użyteczności publicznej Powiatu Puławskiego, w którym znajduje się Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Puławach (I część),

Ok. 475 m2 – powierzchnia, na której bytowały gołębie,

Ok. 210 m2 – powierzchnia, na której bytują nietoperze, głównie nocek duży Myotis myotis.

- zakup i rozpięcie folii paroprzepuszczalnej o powierzchni 160 m2 w miejscach stwierdzonego gromadzenia guana (I etap),

- usunięcie (zebranie, wyniesienie i zagospodarowanie) odchodów nietoperzy (guana) i gołębi zgromadzonych na strychu budynku użyteczności publicznej Powiatu Puławskiego z okresu 18.08-30.09.2017 r. (II etap).

§ 3

WSPÓŁFINANSOWANIE

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt.: „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16.

§ 4

WYKONANIE UMOWY

- Termin wykonania zamówienia: ……………………. (w dniach) od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia i nie później niż do 18 sierpnia 2017 r. (I etap) oraz od …………………………. do…………………………. października 2017 r. (II etap)

- Rozpoczęcie sprzątania odchodów gołębi i nietoperzy musi nastąpić w terminie (co maksymalnie) 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (I etap).

§ 5

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie prac i gotowość do ich odbioru pisemnie (faks, e-mail) na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 4A, 24-120 Kazimierz Dolny, lub telefonicznie pod numer 81 881 08 07 – niezwłocznie po ukończeniu prac.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu zgłoszenia lub w dniu następującym po dniu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i zostanie dokonany w miejscu wykonywania usługi.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, tj. ...................… i przedstawiciela Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia rachunku/faktury VAT przez Wykonawcę stanowi podpisany bez zastrzeżeń  protokół odbioru, o których mowa w ust. 3.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy objętego niniejszą umową wymagające poprawek.

- Termin usunięcia wad wynosi 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

§ 6

SIŁY WŁASNE I PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym  podwykonawcom następujący zakres zamówienia:

- ..........................................................................................................................................

- …....................................................................................................................................…

§ 7

WYNAGRODZENIE ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości: .......................................... zł (słownie: ....................................................) brutto.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym należny podatek VAT (dla podmiotów będących płatnikami podatku).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 w terminie 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, po dokonaniu odbioru usługi w oparciu o protokół, 
o którym mowa w §5 ust. 3.

- Faktura VAT/rachunek zostanie wystawiona zgodnie z danymi:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin,

NIP 712-314-43-49, REGON 060418276.

- Płatność nastąpi przelewem w dwóch turach:

- 15% wynagrodzenia z rachunku bankowego RDOŚ w Lublinie w NBP,

- 85% wynagrodzenia z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów w BGK.

- Strony ustalają, że za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że należne mu wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera ostateczną sumaryczną cenę obejmującą całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i niezbędnych do jego należytego wykonania.

§ 9

ROZWIĄZANIE UMOWY I KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych 
w następujących warunkach i wysokościach:

- w przypadku opóźnienia rozpoczęcia prac, o których mowa w  §4 ust. 2 w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- w przypadku odstąpienia od umowy z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §7 ust. 
1 umowy.

- Potrącenia kar umownych za opóźnienia dokonuje się poprzez notę księgową do faktury wystawionej przez Wykonawcę, a następnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione w fakturze, przelewa się należne środki pomniejszone o karę umowną wynikającą z noty.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w o którym mowa w  §7 ust. 1 umowy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

§ 10

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

PRAWO UMOWY I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

\

§ 12

SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS)

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy znaczenia zgodności swoich działań z Polityką Środowiskową, o której mowa w ust. 1 przy realizacji postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów środowiskowych Wykonawcy, w związku z wdrożonym w RDOŚ w Lublinie systemu zarządzania i audytu EMAS.

§ 13

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić niżej wymienione uwarunkowania:

- Odchody gołębi i nietoperzy należy zapakować w szczelne opakowania, tak aby 
w trakcie usuwania ze strychu przedmiotowego budynku nie przedostały się poza obecne miejsce występowania, a następnie przekazać do właściwych służb lub samodzielnie w sposób bezpieczny i zgodny z prawem zagospodarować przedmiotowe odchody.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy min. Kodeksu Cywilnego.

- Nieporozumienia mogące wynikać w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w dobrej wierze i na zasadach wzajemnej lojalności.

- Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że dane osobowe przekazane dobrowolnie w związku z realizacją zamówienia publicznego przetwarzane będą w celach realizacji projektu pn.
"Lubelska Natura 2000 - wdrażanie planów zadań ochronnych" przewidzianego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i cztery dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 						    WYKONAWCA:

................................................. 			              ...................................................

W załączeniu:

- Polityka Środowiskowa